ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА САГАН-НУР НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2015ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Место проведения работ | Виды работ | Ответственные | Сроки проведения |
| 1. | Здание магазина и закусочной на въезде поселка | Планировка, подсыпка и озеленение участка, прилегающего к магазину и закусочной;  Очистка фасада и дверей зданий от объявлений. | Раянов Баир  (тел. 89243532939) | до 27.04.2015г. |
| 2. | Территория земельного участка на пересечении дорог возле закусочной | Планировка земельного участка | Администрация МО СП «Саганнурское» | до 27.04.2015г. |
| 3. | Территория напротив закусочной до тепличного комплекса | Уборка от бытового и строительного мусора | Администрация МО СП «Саганнурское»  ООО «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 4. | Территория вокруг кафе «Рандеву» | Планировка.  Установка кольца на тепловой колодец.  Перестановка мусорных стаканов.  Установка ограждения вокруг мусорных стаканов. | Администрация  ООО «ТСК»  ООО «Жилсервис»  Администрация,  ООО  «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 5. | Магазин «Уголек», магазин «Времена года» | Уборка территории, очистка фасада зданий от объявлений | Ластанова Л.А.  Козулина Л.И. | до 27.04.2015г. |
| 6. | Тепловая камера возле магазина «Уголек» | Восстановление крышки колодца тепловой камеры | ООО «ТСК» | до 27.04.2015г. |
| 7. | Остановка возле магазина «Уголек» | Ремонт остановки, восстановление стенки и крыши остановки | ООО  «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 8. | Пр.70 лет Октября вдоль коттеджей от магазина «Времена года» | Срезка трех металлических столбиков | ООО  «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 9. | Территория тротуара и автодороги по пр.70 лет Октября д.16-1 | Засыпка щебня вдоль тротуара и ямы автодороги | ООО «ТСК» | до 05.05.2015г. |
| 10. | Тепловой компенсатор напротив здания юрид.услуг | Ремонт, переустановка блоков | ОАО «Разрез Тугнуйский» | до 05.05.2015г. |
| 11. | Пр.70 лет Октября, территория пешеходного перехода | Покраска «зебры» | Администрация МО СП «Саганнурское» | до 05.05.2015г. |
| 12. | Территория вдоль дома 9 по пр.70 лет Октября | Демонтаж павильонов в кол-ве 2 ед. | ОАО «Разрез Тугнуйский» (выдел.техники: трала и крана);  Администрация  (планировка);  ООО «Энком»  (отключение энергоснабжения) | до 05.05.2015г. |
| 13. | Территория вдоль парапетов по пр. 70 лет Октября | Засыпка белой мраморной крошкой, предварительная очитка на полштыка лопаты | ООО «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 14. | Магазины, расположенные на центральной улице поселка | Выдача предписаний по уборке прилегающей к магазинам территории и очистка фасадов и дверей магазинов от объявлений | Администрация МО СП «Саганнурское» | до 27.04.2015г. |
| 15. | Территория насыпи вдоль ул.Ширяева | Установка лестничного марша и мостика через сточную канаву | Администрация,  ООО  «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 16. | Территория вокруг кафе «Ситора» | Выдача предписания  Уборка территории | Администрация;  Базаров Я.Т. | до 27.04.2015г. |
| 17. | Территория ул. Дорожная | Уборка | Администрация,  ООО  «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 18. | Насыпь от Администрации до дома 5 по пер.Центральный | Установка лестничного марша, дорожного знака, нанесение «зебры» | Администрация,  ООО  «Жилсервис» | до 05.05.2015г. |
| 19. | Грунтовая дорога от гаражей до лыжной базы | Ремонт грунтовой дороги | Администрация совместно с предприятиями | до 05.05.2015г. |