Продолжается реализация программы «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы.

 Территориями, подлежащими благоустройству в 2019 году, являются:

* дворовая территория, расположенная по адресу: пер.Центральный, д.3;
* общественная территория, расположенная по адресу: ул.Лесная (обустройство фонтана).

С подрядной организацией ООО «АСТ-групп» заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству дворовой на сумму - 1342738,80 руб.

Сроки окончания работ по контракту - до 05.07.2019г., работы проводятся согласно графика, находятся на завершающем этапе.

С подрядной организацией ООО «Инвест-строй» заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории (обустройство фонтана) на сумму - 938 056, 80 рублей. Сроки окончания работ по контракту – до 02.07.2019г., работы проводятся согласно графика, в данное время производятся работы по изготовлению скульптуры птиц в твердом материале.